PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LABORATORIOS DE LARVAS DE CAMARON

1. Introducción

Los laboratorios de larvas de camarón suelen organizarse en múltiples ubicaciones (laboratorios) y, dentro de cada uno, en distintos módulos o salas, donde hay varios tanques para las distintas fases de cultivo. Para ofrecer trazabilidad y control en cada nivel (empresa → laboratorio → módulo/sala → tanque), el sistema deberá reflejar esa jerarquía y permitir asignar usuarios, permisos y configuraciones en cada capa. Además, no solo se deben capturar parámetros físico-químicos del agua (temperatura, pH, salinidad, etc.), sino también parámetros biológicos o de los animales (peso promedio, talla, densidad corporal, índices de salud, etc.), que los biólogos o técnicos puedan definir y registrar según sus necesidades.

2. Alcance

2.1 Usuarios destinatarios

- Superadministrador: acceso a todas las empresas, laboratorios y módulos.

- Administrador de empresa: visión y control global de los laboratorios (con sus respectivos módulos y tanques) de su empresa.

- Administrador de laboratorio: gestiona uno o varios laboratorios, define módulos/salas y asigna responsables.

- Supervisor de módulo/sala: en laboratorios grandes, un supervisor puede encargarse de un módulo específico (con sus tanques).

- Técnico de laboratorio: ingresa datos operativos (parámetros de agua, seguimiento de animales) en cada tanque.

- Biólogo: define y registra parámetros biológicos (crecimiento, mortalidad, salud) para cada lote.

- Personal administrativo/financiero: maneja compras, inventarios, facturación a nivel de empresa.

- Gerente general / directores: consultan dashboards consolidados a nivel empresa o comparativos entre laboratorios.

2.2 Módulos principales

- Planificación (Plan de Siembra, plan de alimentación y plan de manejo agua)

- Gestión operativa de larvas (Siembra, control del animal (características, parámetros biológicos y síntomas) + control de calidad del agua (parámetros físicos y químicos) + manejo del agua + dieta + tratamiento).

- Manejo de bodega (Inventarios, insumos, catálogo de proveedores, compras, catálogo de productos, ingresos, egresos, devoluciones).

- Cosecha, ventas, catálogo de clientes.

- Manejo de Recursos Humanos y Turnos.

- Reportes y dashboards (jerarquizados).

- Módulo de configuración (parámetros del sistema, Autenticación y gestión de usuarios (multiempresa → multilaboratorio → multimódulo), empresa, laboratorio, modulo/sala y tanque).

2.3 Restricciones

- Entorno web responsivo (desktop y tablet).

- Estructura multiempresa/multilaboratorio/módulos tantas capas como se requieran.

- Soporte para, al menos, 100 usuarios concurrentes por instancia y posibilidad de segmentar permisos por módulo/sala.

- Cumplimiento de normativas de auditoría y trazabilidad en acuicultura.

2.4 Exclusiones

- Control de especies distintas a camarón (adaptable en fases posteriores).

- Integraciones IoT automáticas (previstas en roadmap).

3. Stakeholders

- Sponsor / Cliente final

  - Empresas acuícolas o farmacéuticas con varios laboratorios de larvas de camarón.

  - Equipo directivo que financia el proyecto.

- Equipo de proyecto

  - Gerente de proyecto.

  - Arquitecto de software.

  - Analista de negocio (experto en acuicultura), responsable de validar flujos multinivel y tipos de parámetros.

  - Desarrolladores frontend (2–3).

  - Desarrolladores backend (2).

  - Ingeniero DevOps / Infraestructura (1).

  - QA / Tester (1–2).

  - Diseñador UX/UI (1).

  - Documentador técnico (1).

- Usuarios finales

  - Gerentes de laboratorio, supervisores de módulos, técnicos, biólogos, personal administrativo y gerencia.

- Terceros / Proveedores

  - Proveedores de hosting/Cloud.

  - Servicios de correo transaccional.

  - Integradores contables o de facturación electrónica según región.

4. Requisitos

4.1 Requisitos funcionales

- Gestión de autenticación y roles

  - Registro/Login a nivel empresa.

  - Jerarquía de accesos:

    - Un usuario puede pertenecer a varias empresas, laboratorios y módulos/salas, con permisos distintos en cada uno.

  - Definición de roles en tres niveles:

    - Nivel empresa: Superadmin de empresa, Admin financiera, Talento Humano.

    - Nivel laboratorio: Admin de laboratorio, Supervisor de módulos/salas.

    - Nivel operativo: Técnico, Biólogo.

  - Control de acceso a módulos y tanques según rol y ubicación.

- Multiempresa / Multilaboratorio / Multimódulo

  - Empresa → puede tener X laboratorios.

  - Laboratorio → dentro de él se configuran varios módulos/salas (por ejemplo: Módulo A, Módulo B).

  - Módulo/Sala → contiene varios tanques (cada uno con su capacidad, tipo de cultivo, etc.).

  - Al crear un nuevo tanque, se asocia automáticamente al módulo y laboratorio correspondiente.

  - Los reportes y dashboards deben permitir filtros en cada capa (empresa, laboratorio, módulo, tanque).

- Administración de empresas, laboratorios, módulos y tanques

  - Registro de empresa con datos fiscales, moneda, zona horaria, parámetros generales.

  - Creación de laboratorios:

    - Cada laboratorio tiene nombre, ubicación, responsable, parámetros base de calidad de agua y animales.

  - Definición de módulos/salas dentro de cada laboratorio:

    - Cada módulo puede definirse como “Sala de incubación”, “Sala de pre-engorde”, etc.

    - Se indica la capacidad máxima de tanques por módulo y posibles restricciones (p. ej., si es sala estéril).

  - Registro de tanques en cada módulo:

    - Cada tanque tiene un identificador único, volumen, tipo de sistema (circular, rectangular), y capacidad máxima de larvas.

    - Configuración inicial de parámetros: volumen de agua, densidad máxima permitida.

- Plan de Siembra

  - Creación de lotes de siembra:

    - Selección de Laboratorio → Módulo/Sala → Tanque.

    - Fecha de siembra, número de nauplios, proveedor (o costo interno) de larvas.

    - Registro de insumos relacionados (probióticos, reactivos) desde Inventarios.

    - Estimación de mano de obra (técnico asignado, horas estimadas × tarifa).

  - Cálculo de costo total de siembra desglosado en:

    - Costo de larvas (cantidad × precio unitario).

    - Costo de insumos (probióticos, reactivos; se extrae de Inventarios).

    - Costo de mano de obra.

    - Otros costos (transporte interno de larvas, acondicionamiento de agua, limpieza de tanques).

  - Reporte de costos:

    - PDF/Excel con desglose por concepto.

    - Historial de lotes de siembra por tanque, módulo, laboratorio y empresa.

- Plan de Alimentación

  - Definición de fases de cultivo (parametrizable por Admin laboratorio):

    - Ejemplo de fases:

      - Nauplios (día 0).

      - Zoeas (días 1–3).

      - Mysis (días 4–6).

      - PL₁–PL₅ (días 7–11).

      - PL₆–PL₁₀ (días 12–16).

      - PL₁₁–PL₂₀ (días 17–26).

    - Para cada fase: tipo de alimento (microalgas, artemia, pellet), ración diaria (% biomasa), frecuencia (veces/día) y horarios sugeridos.

  - Asignación automática del cronograma de alimentación al crear un lote de siembra:

    - El sistema calcula, según fecha de siembra y volumen de tanque, la ración diaria estimada para cada fase.

    - Presenta un cronograma día a día, con cantidades a suministrar y horarios tentativos.

    - Permite reconfigurar fases o ajustar tiempos según observaciones.

  - Registro de consumo diario de alimentación:

    - El técnico o biólogo ingresa, para cada tanque: fecha, hora, cantidad de alimento suministrada (kg/g).

    - El sistema descuenta automáticamente del Inventario de insumos de tipo “Alimento”.

    - Calcula el costo diario (cantidad × precio_unitario) y acumula en “Costo de Alimentación” del lote, agrupado por tanque, módulo y laboratorio.

  - Alertas y notificaciones:

    - Si el inventario proyectado de alimento (según cronograma) cae por debajo del stock mínimo (configurable), notificar a Admin laboratorio y a Admin empresa.

    - Si el consumo real supera X % de la ración recomendada durante Y días seguidos (e.g., >110 % durante 3 días), notificar para revisión de parámetros de agua o densidad.

  - Reportes y gráficas:

    - Consumo real vs. ración recomendada (gráfica por tanque, módulo, laboratorio).

    - Costo acumulado de alimentación por lote/tanque.

    - Exportación a PDF/Excel: cronograma de alimentación, costos desglosados, proyección de compras.

- Control de calidad de agua y parámetros de animales

  - Ingreso de parámetros físicos y químicos del agua (por tanque):

    - Temperatura (°C), Salinidad (ppt), pH, Amoníaco (ppm), Nitritos (ppm), Nitratos (ppm), Oxígeno disuelto (mg/L), Alcalinidad (dKH), Turbidez (NTU).

  - Ingreso de parámetros biológicos o de los animales (por tanque o por lote):

    - Peso promedio (g), longitud/talla (mm), índice de condición corporal, conteo de biodensidad (N/litro), mortalidad diaria (número y %), índices sanitarios (p. ej., presencia de parásitos, signos de enfermedades).

    - Definición de “parámetros personalizados”: un biólogo o técnico puede crear nuevos parámetros (p. ej., nivel de estrés, actividad alimentaria, calidad de exuvia), asignándoles tipo (numérico, texto, lista desplegable) y unidades.

  - Interfaz de registro:

    - Para cada tanque, se muestra un formulario dinámico con los parámetros relevantes (agua + animales) configurados para ese laboratorio/módulo.

    - Permite asignar fecha y hora de muestreo, técnico o biólogo responsable.

  - Gráficas y tendencias:

    - Gráficas de tendencias para cada parámetro (físico, químico, biológico) por tanque, módulo y laboratorio.

    - Posibilidad de superponer límites óptimos y críticos (configurables por Admin laboratorio).

    - Comparativos entre módulos dentro de un mismo laboratorio (p. ej., módulo de incubación vs. módulo de pre-engorde).

  - Alertas y notificaciones:

    - Si cualquier parámetro (agua o animal) supera un rango crítico, enviar notificación al encargado del módulo y al Admin laboratorio.

    - Alertas específicas de mortalidad: si la mortalidad diaria supera un umbral (% configurado), notificar a biólogo y supervisor.

    - Alertas por crecimiento anómalo (p. ej., peso promedio muy bajo o muy alto en relación con la fase).

  - Reportes comparativos:

    - Generar informes semanales/mensuales de parámetros de agua y animales, con promedios, máximos, mínimos y variaciones (%).

    - Exportación a PDF/Excel con plantillas predefinidas o personalizadas:

      - Informe de calidad integral (agua + animales) por módulo o laboratorio.

      - Historial completo de parámetros por tanque.

- Inventarios e insumos

  - Catálogo de insumos:

    - Categorías:

      - Alimentos (microalgas, artemia, pellets).

      - Reactivos y aditivos (probióticos, acondicionadores de agua).

      - Medicinas y suplementos (antibióticos, vitaminas).

      - Consumibles y materiales (pipetas, filtros, equipo de medición).

      - Larvas/semilla (cuando se compran externamente).

      - Combustibles/Lubricantes

      - Ferretería

    - Para cada insumo: nombre, descripción, unidad de medida, proveedor, precio_unitario, stock mínimo/máximo, ubicación (laboratorio y módulo).

  - Movimientos de inventario:

    - Entrada: recepción de órdenes de compra → incremento de stock → registro de lote, fecha de vencimiento y ubicación.

    - Salida:

      - Consumo automático para Plan de Siembra (larvas) y Plan de Alimentación (alimento).

      - Consumo para control de calidad (reactivos para análisis).

      - Ajustes manuales (pérdidas, muestras, calibraciones).

    - Ajustes: inventario físico periódico (mensual/trimestral), con ajuste de diferencias.

  - Alertas de stock bajo:

    - Si el stock de cualquier insumo cae por debajo del stock mínimo configurado, notificar al Admin laboratorio y al Admin empresa.

  - Reportes de inventario:

    - Valor total del inventario (costeo promedio).

    - Historial de movimientos por insumo, fechas, proveedores.

    - Proyección de consumo de alimentos según cronogramas activos y de reactivos según uso promedio.

- Compras y proveedores

  - Gestión de proveedores:

    - Registro de datos (nombre, RFC/RUC, contacto, dirección, condiciones de pago, plazos).

    - Historial de compras realizadas (monto, fechas, insumos).

  - Órdenes de compra:

    - Creación: selección de insumos (larvas, alimentos, reactivos, etc.), cantidades, precios unitarios, fecha estimada de entrega.

    - Flujo de aprobación: Admin laboratorio crea → Admin empresa aprueba.

    - Generación de PDF con orden para envío a proveedor (por email).

  - Recepción de insumos:

    - Al recibir mercancía, registrar cantidad, lote, caducidad y verificar contra orden de compra; actualizar stock.

    - Ajustar precio_unitario si difiere de lo presupuestado.

  - Integración contable:

    - Exportar órdenes y facturas de proveedores en CSV o mediante API REST para sistemas contables externos.

- Ventas y facturación (opcional)

  - Catálogo de clientes:

    - Datos fiscales, información de contacto, puntos de entrega.

  - Gestión de post-larvas:

    - A partir de lotes finalizados (PL₁₀ o etapa configurable), calcular stock disponible de post-larvas por tanque/módulo/laboratorio.

    - Bloquear stock al crear cotización.

  - Cotizaciones y facturación electrónica:

    - Generación de cotización con desglose de precios (considerando costo real de siembra + alimentación).

    - Emisión de facturas (PDF) y, si aplica, generación electrónica conforme normativa local.

    - Control de estados (emitida, pagada, vencida).

  - Reportes de ventas:

    - Ventas por periodo, márgenes de utilidad (usando ID de lote y costos asociados).

    - Ranking de clientes, frecuencia de compra.

- Recursos Humanos y Turnos

  - Registro de personal:

    - Datos de contacto, rol (Técnico, Biólogo, Supervisor), laboratorio y módulo asignados, tarifa horaria.

  - Asignación de turnos:

    - Planificación semanal en calendarios, por laboratorio y por módulo.

    - Notificación automática al técnico/biólogo asignado al módulo cada vez que inicia un turno.

  - Registro de actividades por turno:

    - Al ingresar datos operativos (agua, consumo, parámetros biológicos), se asocia automáticamente al técnico/biólogo del turno.

    - Registro de ausencias, licencias y reemplazos.

  - Pistas de auditoría:

    - Quién registró cada dato (nombre, fecha/hora, módulo/tanque).

- Reportes y dashboards

  - Dashboard ejecutivo a nivel empresa:

    - Número de laboratorios activos.

    - Número de módulos en uso por laboratorio.

    - Lotes de siembra activos (por laboratorio y módulo).

    - Tasa de supervivencia promedio (a nivel empresa, laboratorio, módulo).

    - Alertas críticas activas (agua, animales, stock).

    - Consumo promedio diario de alimento vs. presupuesto.

    - Valor total de inventario por laboratorio y consolidado.

  - Dashboard por laboratorio:

    - Lotes por módulo, estado de cada lote (fase en curso, mortalidad acumulada).

    - Parámetros críticos (agua y animales) que estén fuera de rango, listados por módulo/tanque.

    - Cronograma de alimentación y consumo real vs. ración recomendada.

  - Dashboard por módulo/sala:

    - Detalle de tanques en cada módulo, con fase de lote, parámetros de agua y de animales en tiempo real.

    - Historial de consumo de alimento y costos de alimentación.

  - Reportes parametrizables:

    - Permitir seleccionar filtros: empresa, laboratorio, módulo, tanque, rango de fechas, tipo de parámetro (agua/animales).

    - Campos disponibles:

      - Parámetros de agua (físicos/químicos).

      - Parámetros de animales (peso, talla, mortalidad, índices sanitarios).

      - Costos de siembra y alimentación.

      - Movimientos de inventario.

      - Compras y facturación.

    - Formatos de exportación: PDF, Excel, CSV.

  - Plantillas predefinidas:

    - Informe diario (resumen de parámetros de agua + animales, consumo, mortalidad).

    - Informe semanal de costos operativos (siembra + alimentación + consumos).

    - Informe mensual de productividad (rendimiento vs. costos) y reportes contables básicos.

- Módulo de configuración

  - Parámetros globales:

    - Moneda local, zona horaria, formato de fecha.

    - Datos fiscales para facturación (si aplica).

  - Configuración jerárquica:

    - Definir laboratorios por empresa.

    - Dentro de cada laboratorio, definir módulos/salas.

    - Dentro de cada módulo, definir tipos de tanques y cantidades máximas.

  - Fases de cultivo y raciones base:

    - Definir fases de cultivo (días, ración, tipo de alimento, frecuencia), con posibilidad de copiar configuraciones entre laboratorios.

    - Definir límites óptimos y críticos para parámetros de agua y animales (físicos, químicos, biológicos).

    - Crear “parámetros personalizados” que biólogos o técnicos puedan añadir (e.g., índice de estrés, calidad de exuvias, etc.), asignándoles tipo y unidad.

  - Notificaciones:

    - Plantillas de correo para alertas (agua fuera de rango, mortalidad alta, stock bajo).

    - Definir destinatarios por tipo de alerta (Admin laboratorio, Supervisor módulo, Admin empresa).

    - (Futuro) Integración con SMS o apps de mensajería.

5. Arquitectura técnica

5.1 Visión general

- Frontend

  - Framework: Next.js (React) o Vue 3 con Vite.

  - Estilos: Tailwind CSS.

  - Componentes jerárquicos que reflejan: Empresa → Laboratorio → Módulo/Sala → Tanque.

  - Gráficas: Chart.js o Recharts, con filtros multinivel.

  - Autenticación: JWT en HTTPOnly cookies o almacenamiento seguro.

  - Formularios dinámicos para:

    - Configuración de parámetros personalizados.

    - Registro de datos de agua y animales.

    - Visualización de cronogramas de alimentación por tanque.

- Backend (API)

  - Lenguaje: Node.js con Express/Koa o Python con Django REST Framework/FastAPI.

  - Autenticación: JWT + refresh tokens, middlewares para autorización multinivel.

  - Capas:

    - Controladores: rutas REST jerárquicas (/empresas/:id/laboratorios/:id/modulos/:id/tanques/:id).

    - Servicios: lógica de negocio, incluyendo cálculo de costos de siembra, cronogramas de alimentación, alertas de parámetros.

    - Repositorios: acceso a datos en PostgreSQL.

  - Microservicios o módulos desacoplados:

    - Módulo “Plan de Siembra”.

    - Módulo “Plan de Alimentación”.

    - Módulo “Control de Parámetros” (agua + animales).

    - Módulo “Inventarios”.

    - Módulo “Reportes”.

- Base de datos

  - PostgreSQL como motor principal.

  - Estructura tenant-based: esquema o base separada por empresa.

  - Tablas principales nuevas (entre otras):

    - empresas, laboratorios, modulos_salas, tanques.

    - usuarios, roles, permisos (con relación a empresa/laboratorio/módulo).

    - lotes_siembra (laboratorio_id, modulo_id, tanque_id, fecha_siembra, cantidad_larvas, costo_total, etc.).

    - plan_alimentacion (lote_id, fase_id, fecha_inicio, fecha_fin, racion_diaria, frecuencia).

    - consumo_alimento (lote_id, tanque_id, fecha, cantidad, costo).

    - parametros_agua (tanque_id, fecha, hora, temperatura, salinidad, pH, etc.).

    - parametros_animales (tanque_id, lote_id, fecha, peso_promedio, mortalidad, índice_sanitario, parámetros_personalizados).

  - Redis para caché de sesiones, alertas en tiempo real y colas de notificaciones.

- Infraestructura / DevOps

  - Contenedores Docker + Kubernetes (EKS, GKE o AKS) en producción; Docker Compose en MVP.

  - CI/CD: GitHub Actions/GitLab CI para linting, pruebas automáticas y despliegue en staging/producción.

  - Monitoreo: Prometheus + Grafana para métricas (latencia, uso de CPU/RAM, alertas de errores).

  - Logging centralizado: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) o Loki + Grafana.

  - Backup automático de BD: snapshots diarios con retención configurable.

  - Servicios:

    - Correo transaccional (SendGrid, SES).

    - Almacenamiento S3 (reportes PDF/Excel, imágenes de lotes).

  - Herramientas de pruebas de carga: JMeter o k6 integradas en pipelines de CI.

- Integraciones futuras

  - API de facturación electrónica local (SAT, SUNAT, DIAN).

  - Integración IoT para lectura de parámetros (sensors de agua, crecimiento de animales).

  - App móvil (PWA) para ingreso offline de datos en campo.

6. Metodología de desarrollo

Se seguirá un enfoque ágil (Scrum):

- Roles Scrum

  - Product Owner (PO): Analista de negocio experto en acuicultura, define historias de usuario y prioriza requerimientos.

  - Scrum Master: Facilita el proceso y remueve impedimentos.

  - Equipo de Desarrollo: Compuesto por backend, frontend, QA, UX/UI y DevOps.

- Ceremonias

  - Sprint Planning (2 semanas): Selección de historias de usuario (incluyendo funciones multinivel y registro de nuevos parámetros).

  - Daily Standup (15 min): Sincronización diaria del equipo.

  - Sprint Review: Demo de funcionalidades al final de cada sprint.

  - Retrospective: Lecciones aprendidas y mejoras de proceso.

- Artefactos

  - Product Backlog: Historias de usuario priorizadas para cada nivel (empresa, laboratorio, módulo, tanque).

  - Sprint Backlog: Historias del sprint actual.

  - Definition of Done (DoD): Criterios de aceptación (código, pruebas unitarias, pruebas E2E, documentación).

- Plan de Releases

  - MVP (Release 1):

    - Autenticación y gestión de usuarios (niveles empresa, laboratorio, módulo).

    - Administración jerárquica: creación de laboratorios, módulos y tanques.

    - Plan de Siembra (básico): creación de lotes, asignación a tanque, cálculo de costos.

    - Plan de Alimentación (básico): configuración de fases, cronograma automático.

    - Control de parámetros de agua (ingreso manual + gráficas).

    - Inventarios básicos (insumos, larvas, alimentos).

    - Dashboards iniciales (empresas, laboratorios).

  - Release 2:

    - Compras y proveedores (con flujo de aprobación).

    - Reportes parametrizables (agua, animales, costos).

    - Recursos Humanos y Turnos (asignación por módulo).

    - Plan de Alimentación avanzado (registro diario, ajuste dinámico, alertas de stock).

    - Control de parámetros de animales (registro y alertas).

    - Mejora de dashboards (incluir módulos y tanques).

  - Release 3:

    - Ventas y facturación electrónica (opcional).

    - Reportes completos de costos de siembra y alimentación (agrupados por laboratorio, módulo, tanque).

    - Optimización de performance (consultas complejas, caché).

    - Integraciones contables y facturación local.

  - Release 4 y posteriores:

    - Integración IoT para parámetros en tiempo real.

    - App móvil (PWA) para ingreso offline de datos.

    - Módulos adicionales según feedback (ej. genética, salud animal avanzada).

- Documentación Continua

  - Wiki interna (GitHub/Confluence) para manuales de usuario, API docs (Swagger/OpenAPI) y runbooks operativos.

  - Documentación en código (comentarios, README) y documentación de deployments.

  - Pruebas automatizadas (unitarias, integración, E2E) con reportes de cobertura en CI.

7. Cronograma e hitos principales

| Fase / Mes | Actividades clave | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| Mes 1: Planificación y análisis | - Kickoff y reuniones con stakeholders (técnicos, biólogos, administrativos). - Definición de requisitos jerárquicos: Empresas → Laboratorios → Módulos → Tanques. - Identificación de parámetros de agua (físicos, químicos) y de animales (biológicos, sanitarios) que se deben capturar. - Diseño de arquitectura de alto nivel y prototipos UX/UI: estructuras de menú multinivel y formularios dinámicos para parámetros personalizados. - Elaboración del documento de requisitos actualizados. | - Documento de requisitos (con jerarquía multinivel y parámetros ampliados). - Wireframes para formularios de siembra, alimentación y registro de parámetros (agua y animales). |
| Mes 2–3: MVP 1 (Backend + Frontend) | - Implementación de Autenticación y gestión de usuarios multinivel: roles a nivel empresa, laboratorio y módulo. - Administración jerárquica: creación de entidades empresa, laboratorio, modulo_sala y tanque. - Implementación inicial de Plan de Siembra: • Formulario para seleccionar Empresa → Laboratorio → Módulo → Tanque. • Cálculo básico de costos y persistencia de lotes. • Listado de lotes con filtros por laboratorio y módulo. - Primera versión de Plan de Alimentación: • Definición de fases base. • Cronograma automático asignado a cada lote. • Interfaz para visualizar cronograma. - Control de calidad de agua (ingreso manual + gráficas básicas). - Inventarios básicos (insumos, larvas, alimentos). - Dashboards iniciales: • Empresa: número de laboratorios, lotes activos. • Laboratorio: lotes por módulo, parámetros críticos de agua. | - MVP 1.1: Entorno de staging con autenticación multinivel y jerarquía Empresa→Laboratorio→Módulo→Tanque. - MVP 1.2: Plan de Siembra básico y Plan de Alimentación básico operativos. - MVP 1.3: Control de calidad de agua e Inventarios básicos. |
| Mes 4: Control de calidad e integraciones | - Plan de Alimentación: • Integración del registro diario de consumo de alimentos con Inventarios (descuentos automáticos). • Cálculo de costo de alimentación acumulado por tanque/módulo/laboratorio. • Ajuste manual de raciones en cronograma. - Plan de Siembra: • Integración de insumos (reactivos, probióticos) para el cálculo de costos desde Inventarios. • Reporte de costos de siembra (PDF/Excel) en entorno de staging. - Control de parámetros de animales: • Entidades y formularios para registrar parámetros biológicos (peso, mortalidad, índices). • Gráficas de tendencias iniciales para parámetros de animales. - Ajustes de UX/UI basado en feedback de usuarios piloto. - Pruebas de integración backend–frontend. | - MVP 1.5: Plan de Siembra tuvieran insumos desde Inventarios e informe de costos. - MVP 1.6: Plan de Alimentación con consumo diario, cálculo de costos e integración a Inventarios. - MVP 1.7: Registro de parámetros de animales y gráficas básicas por tanque. |
| Mes 5: Reportes y notificaciones | - Desarrollo del módulo de Compras y Proveedores. - Alertas y notificaciones: • Stock bajo de insumos y alimentos (proyección < 3 días). • Consumo real > ración recomendada (>110 % por 3 días). • Parámetros de agua o animales fuera de rango crítico. • Costos de siembra elevados (según umbral configurado). - Reportes parametrizables: • Informe de Plan de Siembra (costo por tanque/módulo). • Informe de Plan de Alimentación (consumo vs. ración, costos acumulados). • Informe de parámetros de agua + animales (físicos, químicos, biológicos) por módulo. • Agrupación de reportes a nivel módulo → laboratorio → empresa. - Dashboards mejorados: incluir métricas de costos (siembra, alimentación) y alertas activas. | - Release 2.1: Reportes descargables de siembra, alimentación y parámetros de agua/animales. - Release 2.2: Alertas automáticas en tiempo real y dashboards actualizados. |
| Mes 6: Recursos Humanos, Turnos y UAT | - Desarrollo de Recursos Humanos y Turnos: • Asignación de personal a laboratorios y módulos. • Planificación de turnos por módulo y notificaciones a técnicos/biólogos. • Registro de actividades de turno (asociado a los datos que ingresan). - Pruebas de aceptación de usuario (UAT): • Validar con técnicos y biólogos el flujo de registro de parámetros de agua y animales. • Ajustar formularios dinámicos y validaciones. • Validar que la jerarquía (empresa→laboratorio→módulo→tanque) se comporta correctamente en filtros y permisos. | - Release 2 en entorno productivo Beta: • Funcionalidades completas de Plan de Siembra, Plan de Alimentación, Parámetros de agua y animales, Compras, Recursos Humanos y Turnos. |
| Mes 7: Ventas y facturación (opcional) | - Implementación de Ventas y Facturación electrónicas: • Cálculo de stock de post-larvas por tanque (a partir de lotes finalizados). • Definición de precio de venta basado en costos de siembra + alimentación (agrupados por módulo). • Generación de cotizaciones y facturas (PDF y electrónica). • Control de estados y reportes de ventas. - Pruebas E2E: flujo completo desde siembra → alimentación → venta. | - Release 3.1: Módulo de Ventas y Facturación funcional, con cálculo de margenes. - Informes de ventas vs. costos. |
| Mes 8: Optimización, QA y despliegue | - Auditoría de seguridad y pentesting básico. - Pruebas de carga y performance (enfocado en: • Cálculos de cronogramas de alimentación. • Consultas agrupadas por módulo y laboratorio para dashboards. • Registro masivo de parámetros en múltiples tanques). - Pruebas de usabilidad con personal operativo: • Registro de datos en condiciones reales (varias salas, varios tanques). • Validar formularios dinámicos para nuevos parámetros. - Optimización de DB: índices en tablas críticas (parametros_agua, parametros_animales, consumo_alimento). - Documentación final y manuales (incluyendo guías específicas para la jerarquía de laboratorios y registro de parámetros biológicos). - Despliegue en producción con estrategia Rolling Update (sin downtime). | - Versión 1.0 estable en producción: todas las funcionalidades validadas y optimizadas. - Manual de usuario y plan de capacitación completados. |
| Mes 9+: Mantenimiento y soporte | - Corrección de bugs post-lanzamiento. - Ajustes según feedback de clientes (por ejemplo, nuevos parámetros personalizados). - Roadmap de integraciones IoT y app móvil. - Actualización de precios y fases de cultivo (cada 6 meses). - Soporte contínuo: tickets, SLA y mejoras incrementales. | - Versiones 1.x con mejoras continuas. - Plan de actualizaciones trimestral y soporte técnico activo. |

Nota: los meses son aproximados y pueden ajustarse según la complejidad que surja al manejar la jerarquía de laboratorios, módulos y tanques, así como la definición de parámetros personalizados.

8. Recursos y roles

| Rol | Responsabilidades principales | Cantidad estimada |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | Planificación, seguimiento multinivel (empresa → laboratorio → módulo), gestión de stakeholders, control de costos y plazos. | 1 |
| Analista de Negocio / PO | Recolección de requisitos jerárquicos, definición de parámetros (agua y animales), validación con técnicos y biólogos. | 1 |
| Arquitecto de Software | Diseño de arquitectura multidimensional, definición de patrones para cálculo de costos y cronogramas, tablas jerarquizadas. | 1 |
| Desarrolladores Backend | Implementación de API REST jerárquica, lógica de negocio (costos, cronogramas, alertas), acceso a datos multinivel. | 2 |
| Desarrolladores Frontend | Desarrollo de interfaces multinivel (árbol de empresas/laboratorios/módulos), formularios dinámicos para parámetros, dashboards. | 2–3 |
| Ingeniero DevOps / Infraestructura | Configuración de contenedores, Kubernetes, CI/CD, monitoreo, backups y recuperación, pruebas de carga en entornos con múltiples módulos. | 1 |
| QA / Tester | Definición de casos de prueba para flujos multinivel, cálculos y alertas; pruebas de integración, E2E y de carga en escenarios reales. | 1–2 |
| Diseñador UX/UI | Wireframes y prototipos para jerarquía de navegación, formularios de parámetros personalizados y dashboards multinivel. | 1 |
| Documentador Técnico | Redacción de manuales de usuario y guías de despliegue, cubriendo estructuras de empresa/laboratorio/módulo/tanque y parámetros. | 1 |
| Soporte post-lanzamiento | Atención a usuarios, resolución de incidencias y ajustes de parámetros, gestión de tickets. | 1 (medio tiempo) |

Infraestructura mínima

- Servidor de staging: 4 vCPU, 8 GB RAM (Docker Compose con bases de datos de prueba).

- Servidor de producción: 4–8 vCPU, 16–32 GB RAM, clúster PostgreSQL con réplica de lectura.

- Redis para caché y colas de notificaciones.

- S3 (o equivalente) para almacenamiento de reportes.

- Servicios de correo transaccional (SendGrid, SES).

9. Gestión de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos jerárquicos mal definidos | Media–Alta | Alto | - Validar continuamente con stakeholders y técnicos. - Prototipos tempranos para navegar la jerarquía multinivel. |
| Complejidad en formularios dinámicos de parámetros | Media | Medio | - Diseñar componentes reutilizables. - Pruebas de usabilidad con biólogos y técnicos. |
| Problemas de performance al consultar datos multinivel | Media | Alto | - Optimizar consultas a BD con índices y caché en Redis. - Pruebas de carga desde fases tempranas. |
| Errores en registro de parámetros biológicos | Media | Alto | - Permitir validaciones configurables (rango mínimo/máximo). - Testeo con datos históricos. |
| Cambios rápidos en tipos de parámetros requeridos | Alta | Medio | - Crear módulo para “parámetros personalizados” con interfaz amigable. - Capacitar a usuarios en la creación. |
| Baja adopción por parte de usuarios técnicos | Media | Alto | - Involucrar técnicos desde el inicio (UAT). - Documentación y capacitación focalizada en flujos operativos. |
| Fallos de seguridad / brechas de datos | Media | Crítico | - Auditorías de seguridad periódicas. - Encriptación TLS y en reposo, políticas de acceso. |
| Inconsistencias al sincronizar datos offline/online | Media | Medio | - Enfoque PWA para ingreso offline de datos (futuro). - Sincronización y manejo de conflictos. |

10. Plan de pruebas y aseguramiento de calidad

- Pruebas unitarias

  - Cobertura mínima 80 % en lógica crítica:

    - Cálculos de costos (siembra, alimentación).

    - Generación de cronogramas y alertas de parámetros.

    - Validación de jerarquía (empresa → laboratorio → módulo → tanque).

  - Herramientas: Jest (Node.js) o PyTest (Python).

- Pruebas de integración

  - Validar interacción entre backend, BD e Inventarios.

  - Verificar que el consumo de alimento descuente correctamente stock y actualice costos.

  - Probar registro de parámetros de agua y animales, y su almacenamiento jerárquico.

- Pruebas End-to-End (E2E)

  - Herramientas: Cypress o Selenium.

  - Casos clave:

      - Creación de un lote de siembra en un tanque específico de un módulo → Cálculo de costos → Reporte.

      - Avance de fase de lote → Ajuste de cronograma de alimentación → Registro de consumo y cálculo de costos actualizados.

      - Registro de parámetros de animales (peso, mortalidad) y uso en alertas.

      - Filtrado en dashboards multinivel: empresa → laboratorio → módulo → tanque.

- Pruebas de regresión

  - Automatizadas en el pipeline CI/CD tras cada merge a develop y main.

  - Incluyen flujos de alta prioridad (siembra, alimentación, parámetros y alertas).

- Pruebas de usabilidad

  - Sesiones con 3–5 técnicos y biólogos:

    - Navegación en la jerarquía de menús.

    - Formularios de creación y edición de parámetros personalizados.

    - Registro de datos en tanques múltiples.

  - Retroalimentación para ajustar UX/UI.

- Pruebas de carga / stress

  - Simular 100–200 usuarios concurrentes accediendo a datos multinivel y dashboards.

  - Herramientas: JMeter o k6.

  - Enfocar en:

    - Consultas combinadas de parámetros de agua y animales en varios tanques.

    - Cálculos de cronogramas de alimentación a gran escala.

    - Generación simultánea de reportes CSV/PDF.

- Pruebas de seguridad

  - Escaneo automático de vulnerabilidades (OWASP ZAP).

  - Pentesting externo antes de despliegue en producción.

  - Revisiones de dependencias (SAST) y políticas de acceso (RBAC).

- Pruebas de aceptación de usuario (UAT)

  - Definición de casos de prueba por Product Owner y biólogos.

  - Validación exitosa de todos los casos antes de cada release mayor.

11. Despliegue y mantenimiento

- Entorno de desarrollo (local)

  - Docker Compose con contenedores para:

    - Backend, Frontend, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ (opcional), Nginx (proxy).

  - Scripts de inicialización con datos de ejemplo (empresas, laboratorios, módulos, tanques, parámetros base).

- Entorno de staging (pruebas)

  - CI/CD despliega a cada commit en rama develop.

  - Copia anónima de datos de producción (sin información sensible) para pruebas realistas.

  - Monitoreo de métricas y errores en staging para detectar cuellos de botella.

- Entorno de producción

  - Despliegue manual tras aprobación de QA y UAT.

  - Kubernetes: despliegues tipo Rolling Update para cero downtime.

  - Servicios desplegados:

    - API Backend (escalable, con autoscaling).

    - Frontend (Next.js o Vue.js).

    - PostgreSQL (cluster con réplica).

    - Redis para caché y colas.

    - Balanceador de carga (para escalabilidad horizontal).

  - Monitoreo activo:

    - Prometheus + Grafana: alertas si latencia > 2 s o errores 5xx.

    - Slack/email para notificaciones críticas.

  - Backups automáticos:

    - BD: snapshots diarios, retención 30 días.

    - Archivos (reportes) almacenados en S3 con versionado.

- Plan de mantenimiento

  - Parcheo de dependencias trimestral.

  - Actualización de fases y precios de insumos: cada 6 meses, en Configuración.

  - Soporte técnico:

    - Incidencias críticas (caída total): respuesta en 2 h.

    - Incidencias altas (módulo operativo sin funcionar): respuesta en 8 h.

    - Incidencias medias/bajas: respuesta en 24 h.

  - Uso de sistema de tickets (Jira o GitHub Issues) para seguimiento y priorización.

- Formación y documentación

  - Manual de usuario y wiki online: secciones detalladas para jerarquía Empresa→Laboratorio→Módulo→Tanque y registro de parámetros de agua/animales.

  - Videos tutoriales (2–3 min) para:

      - Creación de lote de siembra en un tanque de un módulo.

      - Ajuste de cronograma de alimentación y registro de consumos.

      - Registro de parámetros de animales y generación de alertas.

  - Sesiones de capacitación remotas/presenciales (2 sesiones de 2 h cada una) para:

      - Flujos operativos (siembra, alimentación, registro de parámetros).

      - Uso de dashboards y reportes.

12. Estrategia comercial y modelo de negocio

- Modelo de licenciamiento

  - Suscripción SaaS: tarifa mensual/anual por empresa.

  - Tarifa base incluye hasta 1 laboratorio y hasta N usuarios.

  - Costo adicional por laboratorio extra, módulo extra o usuario extra.

  - Descuento por contrato anual o cliente con ≥ 3 laboratorios.

- Demostraciones y pruebas piloto

  - Trial gratuito de 14 días en entorno demo con datos de ejemplo (empresas, laboratorios, módulos, tanques).

  - Servicio opcional de implementación para carga inicial de datos reales (pago por servicio).

- Soporte y mantenimiento

  - Plan estándar: soporte por email, tiempo de respuesta 24 h.

  - Plan premium: soporte 24/7, SLA de 8 h para incidencias críticas, canal prioritario (Slack/WhatsApp).

- Marketing y posicionamiento

  - Participación en ferias de acuicultura y congresos (p. ej., SIMA, AcuaSub).

  - Alianzas con gremios de acuicultores y asociaciones de biología marina.

  - Campañas en redes sociales y foros especializados (LinkedIn, grupos de Facebook/WhatsApp).

  - Publicación de casos de éxito (empresas piloto) en blogs y medios del sector.

- Estrategia de expansión geográfica

  - Fase 1: Mercado local (Ecuador) y países vecinos (Perú, Colombia).

  - Fase 2: Centroamérica y México.

  - Fase 3: Mercados internacionales clave (Brasil, Tailandia, Vietnam).

- Soporte postventa y actualizaciones

  - Actualizaciones trimestrales con nuevas funcionalidades: integración IoT, app móvil.

  - Migración de datos gratuita en renovaciones anuales.

  - Boletín de novedades para clientes suscritos.

13. Conclusión

Con la incorporación de la jerarquía multinivel (empresas → laboratorios → módulos/salas → tanques) y la posibilidad de registrar parámetros físicos, químicos y biológicos tanto del agua como de los animales, este plan de desarrollo cubre de manera exhaustiva las necesidades de los grandes laboratorios de larvas de camarón. El sistema permitirá:

- Gestionar múltiples laboratorios y sus módulos de forma independiente.

- Llevar control detallado de cada tanque, tanto en términos de calidad de agua como de salud y crecimiento de las larvas.

- Calcular costos de siembra y alimentación con desglose por concepto, asociados a cada nivel de la jerarquía.

- Generar alertas tempranas cuando cualquier parámetro clave (agua o animal) esté fuera de rango.

- Analizar datos a distintos niveles (tanque, módulo, laboratorio, empresa) y tomar decisiones informadas.

La arquitectura propuesta y la metodología ágil aseguran escalabilidad, seguridad y adaptabilidad a cambios en los requisitos. De este modo, las empresas podrán optimizar procesos, reducir costos y garantizar la trazabilidad completa desde la siembra de larvas hasta la comercialización de post-larvas, incorporando la perspectiva de los biólogos y técnicos en cada etapa del flujo de trabajo.

Próximos pasos recomendados:

- Validar esta versión del documento con equipos operativos (técnicos, biólogos y administradores).

- Ajustar prototipos UX/UI con base en comentarios sobre la jerarquía multinivel y formularios dinámicos.

- Seleccionar el stack tecnológico definitivo (p. ej., Node.js + Next.js o Python + Django).

- Iniciar Sprint 0: configuración de repositorios, entornos locales (Docker Compose) y creación de prototipos de datos jerárquicos (empresas → laboratorios → módulos → tanques).

Con estos pasos, se garantiza un desarrollo alineado a las necesidades reales de los laboratorios de larvas de camarón y un rumbo claro hacia un producto final exitoso.