PROYECTO: LarvoSYS 2026

DOCUMENTO: Acta de Constitución y Definición de Alcance

FECHA: 20 de febrero de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- Nombre del Sistema: LarvoSYS

- Empresa Desarrolladora: RSOFT

- Cliente Destino: Laboratorios de Larvicultura de Camarón

- Versión del Documento: 1.0

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar e implementar un sistema informático integral para la administración, control y trazabilidad de los procesos de cultivo y cosecha de larvas de camarón, optimizando la toma de decisiones mediante el análisis de datos biológicos y fisicoquímicos.

3. ALCANCE TÉCNICO ESTRUCTURAL

El sistema LarvoSYS se articulará bajo una jerarquía multinivel:

- Nivel Empresa: Gestión global de activos y usuarios.

- Nivel Laboratorio: Unidades operativas geográficas.

- Nivel Módulo/Sala: Agrupación lógica de unidades de cultivo.

- Nivel Tanque: Unidad mínima de control (Parámetros, Biometría, Alimentación).

4. REQUERIMIENTOS CRÍTICOS DE NEGOCIO (Basados en Análisis RSOFT)

- Motor de Nutrición: Cálculo de raciones basado en estadío larval, peso promedio y mortalidad teórica parametrizable (inicialmente 2%).

- Gestión de Dietas: Clasificación y trazabilidad de Alimento Vivo (Artemia), Dietas Secas y Líquidas.

- Tratamientos por Volumen: Lógica independiente para aplicación de probióticos y melaza basada en el volumen de agua (ppm).

- Arquitectura: Sistema Web Responsivo con capacidad de gestión jerárquica de permisos.

5. HITOS DE DESARROLLO (Fase 1)

- Finalización de análisis de requerimientos (En curso).

- Diseño de arquitectura de base de datos (Multi-tenancy).

- Prototipado de la Tabla de Alimentación y "Cocina".

- Desarrollo del módulo de registro de parámetros físicos y químicos.

6. LEGALIZACIÓN Y FIRMAS

En conformidad con los acuerdos de desarrollo de la empresa RSOFT, se firma el presente documento:

| ______________________________ Arq. Richard Manuel Salazar Guevara Arquitecto de Software Propietario de Marca - RSOFT | ______________________________ Sr. Rodrigo Germán Terán Revelo Analista de Datos Socio Estratégico - RSOFT |
| --- | --- |